乐健App项目开发计划

1. 项目概述

“乐健”是一款面向大学生群体的智能健康习惯管理系统，围绕“记录-反馈-养成”构建完整使用闭环。系统以日常打卡为核心，支持饮水、睡眠、运动等健康行为记录，并通过历史记录与统计分析为用户提供直观的习惯变化反馈，帮助其逐步形成规律、可持续的健康生活方式。
项目采用 Android + Spring Boot + MySQL 的技术架构，前后端分层实现，兼顾学生端日常使用与管理端基础管理需求，具备良好的可扩展性与持续迭代能力。

2.技术栈

前端（Android）：Java + XML

后端：Spring Boot

数据库：MySQL

AI能力：健康建议生成（可作为扩展模块）

协作工具：Git/GitHub（分支协作 + PR）

3.人员配置与分工

徐正炀：安卓前端页面与UI实现

负责登录页、首页、打卡页、历史页、个人中心等页面搭建

负责页面适配与基础视觉统一（布局、颜色、字号、间距）

易茗：安卓功能与交互逻辑

负责页面跳转、表单校验、本地存储、状态管理

负责前端接口对接与异常处理（网络异常、登录失效等）

谭景熙：后端接口与业务逻辑

负责用户认证、打卡提交、概览统计、历史查询等核心接口

负责接口文档维护、返回结构统一、业务规则实现

周维博：数据库与后台管理

负责MySQL表结构设计、数据字典、SQL优化

负责后台管理模块（用户管理、公告管理、反馈管理）

姜秋雨：统筹管理 + 跨模块支援

负责需求拆解、任务分配、进度跟踪、风险控制、版本把关

负责跨端联调组织与验收标准制定，推进关键问题闭环

参与安卓/后端/数据库的开发与问题攻关

负责测试计划、项目文档整合与最终交付

4. 详细开发计划

4.1 第一阶段：功能闭环完善（第7-8周）

4.1.1 安卓端

完善首页动态数据显示（本地数据 + 页面刷新）

完成今日打卡提交与历史页读取

完成退出登录、自动登录、页面跳转稳定性处理

完成注册页（账号、密码、确认密码）及基础校验

打通注册成功后返回登录页流程

完成登录+注册双入口认证闭环

4.1.2 后端端

输出接口文档初版（/login、/checkin、/summary/today、/history）

完成用户登录与token鉴权基础能力

新增注册接口：POST /register

统一认证接口返回结构：{code,message,data}

4.1.3 阶段产出

前端可跑通完整业务路径（本地版）

后端接口定义冻结（字段/错误码统一）

4.2 第二阶段：前后端联调（第9-10周）

4.2.1 联调内容

登录接口联调：token签发、过期处理

打卡提交联调：参数校验、提交成功/失败反馈

首页概览联调：今日数据、连续打卡天数

历史记录联调：最近记录/分页查询

注册接口联调：账号唯一性校验、错误码统一

历史记录页由“单条显示”升级为“列表展示（支持日期筛选）”

4.2.2 质量控制

统一返回结构：code/message/data

统一异常处理：网络异常、业务失败、token失效

4.2.3 阶段产出

关键页面从本地数据切换为真实接口数据

4.3 第三阶段：功能完善与优化（第11周）

4.3.1 功能完善

完成统计分析页基础展示（可先静态图后动态）

增加健康提醒入口与个人中心基础信息

新增健康提醒功能（定时提醒、连续未打卡提醒）

新增个人中心目标设置（饮水/睡眠/运动目标）

4.3.2 体验优化

统一UI规范（颜色、字号、间距、按钮样式）

文案规范化（strings资源化）

4.3.3 阶段产出

可演示版本V1.0（业务完整 + 视觉统一）

4.4 第四阶段：测试与缺陷修复（第12周）

4.4.1 测试项

功能测试：登录、打卡、历史、退出登录

接口测试：成功路径、异常路径、边界输入

兼容性测试：不同Android版本与屏幕尺寸

4.4.2 缺陷修复

修复高优先级Bug

优化性能与页面响应

4.4.3 阶段产出

测试记录与缺陷关闭清单

4.4.4 管理端最小可演示功能

用户信息管理（查询/状态变更）

用户管理（列表/状态）

公告管理（发布/下线）

反馈管理（查看/处理）

4.5 第五阶段：验收与答辩准备（第13周）

4.5.1 文档整理

项目说明文档

测试报告

部署与运行说明
4.5.2 答辩材料

演示脚本（按业务主流程）

成员分工与个人贡献说明
4.5.3 阶段产出

最终可提交版本 + 答辩全套材料

5. 里程碑规划

5.2 旅游助手App里程碑

Milestone 1（第8周末）：完成认证闭环（登录+注册）与前端主流程本地版

Milestone 2（第10周末）：核心接口联调完成（/login、/register、/checkin、/summary/today、/history）

Milestone 3（第11周末）：统计分析、提醒设置、个人中心完成

Milestone 4（第12周末）：管理端最小功能完成（用户/公告/反馈）并通过回归测试

Milestone 5（第13周末）：最终验收与版本交付